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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

เรื่อง  แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
***************************

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง  เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำแผนไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง จึงประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามแบบ ผด.๐๒ และ ผด.๐๒/๑ ที่แนบท้ายประกาศนี้) โดยสามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เลขที่ 159 หมู่ที่ 6 ตำบลบือมัง  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โทรศัพท์ 073-299985 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ  ณ  วันที่  20  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕
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(นายอาซิ  ดอคอแย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง
[image: image3.jpg]



    แผนการดำเนินงาน 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง
   อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง
โทร.0-7329-9985

                                                          โทรสาร.0-7329-9985
คำนำ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง จัดทำขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลบือมัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้อง ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ตำบลบือมัง ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายระเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด



องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย 
องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ
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พัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1)

ภาคผนวก

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
*************************************
ส่วนที่  ๑

บทนำ
๑. บทนำ
เนื่องด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง  จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ ข้อ ๑๐ การจัดทำแผนการดำเนินงาน และ ข้อ 10.2 ขั้นตอนจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี  โดยนำโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/งานต่าง ๆ ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ และของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี 10.2.1 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี  ๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วไปและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 10.2.2 ระยะเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ๑) แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานแลโครงการจากหน่วยงาน  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นนั้น 2) การขยายเวลาการจัดทำการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5  เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5)  ข้อ 11. การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 11.3 การจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดทำแผนการดำเนินงาน  การติดตามและประเมินแผลพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้ขอขยายเวลากับผู้มีอำนาจ สำหรับการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนการดำเนินงาน และขอผ่อนผันกับผู้มีอำนาจสำหรับการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น
ภายใต้ระเบียบ...
-๒-

ภายใต้ระเบียบและหนังสือดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง  จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/งานต่างๆ ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะและของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ ทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  โดยการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีวัตถุประสงค์ดังนี้  

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
๒.๑ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ
๒.๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒.๓ เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ ในแผนการดำเนินงาน  ทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น







๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
๓.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วไปและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  
๓.๓ การขยายเวลาการจัดทำการดำเนินงานให้ขอขยายเวลากับผู้มีอำนาจ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5  เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5)  

แผนการดำเนินงาน...
-๓-
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้
********************



ส่วนที่  ๑ ที่มาของแผนการดำเนินงาน  ประกอบด้วย
๑.  บทนำ
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
๔.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์และงบประมาณ



๑.  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)


๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)



๓.  บัญชีครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนา



               (แบบ ผด. ๐๒/๑)






ขั้นตอนการจัดทำ...
-๔-


















แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ๔.  ประโยชน์...
-๕-
๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
๔.๑ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาขึ้นทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๔.๒ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๓ ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
๔.๔ ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
*******************************
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( แบบ ผด. 01)
ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา
((((((((((((((((
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
          แผนงานการศึกษา
          แผนงานสาธารณสุข 
          แผนงานสังคมสงเคราะห์
          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

          แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
          แผนงานการเกษตร
          แผนงานงบกลาง

	9
31
5

3
5
3
3

	9
31
5

3
5
3
3

	4,976,163

635,000

7,105,200

60,000

290,000

70,000
534,000
	23.22

2.97

33.16

0.28

1.35

0.33

2.49
	สำนักปลัด
กองศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ


	รวม
	59
	59
	13,670,363
	63.80
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา
((((((((((((((((
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
           แผนงานเคหะและชุมชน
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	1

12
	1

12
	150,000

5,430,000
	0.70

25.34
	กองช่าง

	รวม
	13
	13
	5,580,000
	26.04
	


-7-
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา
((((((((((((((((
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารองค์ ศาสนาและวัฒนธรรม
          แผนงานบริหารงานทั่วไป
          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
          แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

	14
2
4
	14
2
4
	1,175,000
20,000
350,000
	5.49
0.09
1.63
	สำนักปลัด
กองคลัง
กองศึกษาฯ


	รวม
	20
	20
	1,545,000
	7.21
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา
((((((((((((((((
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างและรักษา
    ความสงบเรียบร้อย
           แผนงานการรักษาความสงบภายใน

	8
	8
	630,000
	2.95
	สำนักปลัด

	รวม
	8
	8
	630,000
	2.95
	

	รวมทุกยุทธศาสตร์

	100
	100
	21,425,363
	100
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แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา
((((((((((((((((
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา 
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการสัปดาห์วิชาการ
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ
จัดการแข่งขันกีฬา แข่งทักษะ ฯลฯ
	160,000
	อบต.บือมัง
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 
	ค่าใช้จ่ายการบริการการศึกษา เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ความเป็นชาติ
ฯลฯ
	988,900
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์
	กองการศึกษา
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	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	โครงการเบิกฟ้ารามัน
	ค่าใช้จ่ายในการพากลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้านเข้าร่วมงานอำเภอ
	30,000
	อำเภอรามัน
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการหนูน้อยท่องโลกกว้างสร้างปัญญา
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการทัศนศึกษาให้แก่ ศพด.
	70,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ค่าอาหารเสริม (นม)
	จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้แก่ ศพด.จำนวน 2 ศูนย์ รร.สพฐ.จำนวน 4 โรงเรียน 
	1,860,378
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์
รร.สพฐ.จำนวน 4 โรงเรียน
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในตำบลบือมัง 4 โรงเรียน
	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียน สพฐ.
	3,322,200
	รร.สพ.จำนวน 4 โรงเรียน
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการจัดขบวนแห่งาน
มหกรรมผลไม้และงานของดีอำเภอรามัน จังหวัดยะลา
	เพื่ออุดหนุนเงินให้
อำเภอรามัน
	18,500
	อำเภอ
รามัน จังหวัดยะลา
	กองการศึกษา
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	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8
	โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
	เพื่ออุดหนุนเงินให้
อำเภอรามัน
	18,500
	อำเภอ
รามัน
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	โครงการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและ
เยาวชน
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก 
	200,000
	อบต.
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวมทั้งหมด
	4,976,163
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข 
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
	ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมอบรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
	40,000
	อบต.
	กอง
สาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี
	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี
	15,000
	หมู่ที่ 1-6
	กอง
สาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการฝึกอบรมลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
	30,000
	อบต.
	กอง
สาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
	50,000
	อบต.
	กอง
สาธารณสุข
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	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (หมู่ที่ 1)
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 
	6,200
	หมู่ที่ 1
	กอง
สาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (หมู่ที่ 2)
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 
	6,200
	หมู่ที่ 2
	กอง
สาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (หมู่ที่ 3)
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
	6,200
	หมู่ที่ 3
	กอง
สาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (หมู่ที่ 4)
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
	6,200
	หมู่ที่ 4
	กอง
สาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (หมู่ที่ 5)
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
	6,200
	หมู่ที่ 5
	กอง
สาธารณสุข
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	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10
	โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (หมู่ที่ 6)
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
	6,200
	หมู่ที่ 6
	กอง
สาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ (หมู่ที่ 1)
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
	6,900
	หมู่ที่ 1
	กอง
สาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ (หมู่ที่ 2)
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 
	6,900
	หมู่ที่ 2
	กอง
สาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ (หมู่ที่ 3)
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
	6,900
	หมู่ที่ 3
	กอง
สาธารณสุข
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	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	14
	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ (หมู่ที่ 4)
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
	6,900
	หมู่ที่ 4
	กอง
สาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ (หมู่ที่ 5)
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
	6,900
	หมู่ที่ 5
	กอง
สาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ (หมู่ที่ 6)
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
	6,900
	หมู่ที่ 6
	กอง
สาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็ง
เต้านม (หมู่ที่ 1)
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
	6,900
	หมู่ที่ 1
	กอง
สาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็ง
เต้านม (หมู่ที่ 2)
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 
	6,900
	หมู่ที่ 2
	กอง
สาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็ง
เต้านม (หมู่ที่ 3)
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
	6,900
	หมู่ที่ 3
	กอง
สาธารณสุข
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	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	20
	โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็ง
เต้านม (หมู่ที่ 4)
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
	6,900
	หมู่ที่ 4
	กอง
สาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็ง
เต้านม (หมู่ที่ 5)
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
	6,900
	หมู่ที่ 5
	กอง
สาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	22
	โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็ง
เต้านม (หมู่ที่ 6)
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
	6,900
	หมู่ที่ 6
	กอง
สาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัติยราชนารี
	จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน หมา แมว ฯลฯ
	15,000
	หมู่ที่ 1-6
	กอง
สาธารณสุข
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	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	24
	โครงการสำนักงานสีเขียว
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ฯลฯ
	30,000
	อบต.
	กอง
สาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
	สมทบเงินเข้ากองทุน 
สปสช.
	150,000
	หมู่ที่ 1-6
	กอง
สาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	โครงการทำหมันสุนัข
และแมว
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เช่น ค่าทำหมันและเวชกรรม ค่าอาหาร 
ฯลฯ
	30,000
	หมู่ที่ 1-6
	กอง
สาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	โครงการบือมังปลอดบุหรี่
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	30,000
	อบต.
	กอง
สาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	โครงการป้องกันการติดยาและสารเสพติด
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	20,000
	อบต.
	กอง
สาธารณสุข
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	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	29
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ

	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ฯลฯ
	50,000
	อบต.
	กอง
สาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	โครงการอบรมผู้ประกอบ
กิจการและผู้สัมผัสอาหาร
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	40,000
	อบต.
	กอง
สาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคเอดส์
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	15,000
	อบต.
	กอง
สาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวมทั้งหมด
	635,000
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์  
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	20,000
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  
	
	

	2
	โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ
	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	5,054,400
	หมู่ที่ 1-6
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้พิการ
	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ
	1,999,200
	หมู่ที่ 1-6
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	จ่ายเบี้ยยังชีพป่วยเอดส์
	12,000
	หมู่ที่ 1-6
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการช่วยน้องพิการจากบันไดบ้านสู่ศูนย์การเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ 2566
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ อปท.ที่เป็นเจ้าภาพ
	19,600
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวมทั้งหมด
	7,105,200
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการส่งเสริมการ
ฝึกอาชีพ
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	20,000
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	10,000
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	20,000
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวมทั้งหมด
	60,000
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.บือมังคัพเพื่อต้าน
ยาเสพติด 
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	200,000
	สนามกีฬากลางตำ
บลบือมัง
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  
	
	

	2
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอล
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	10,000
	อบต.
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอและระดับจังหวัด
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ยาบำรุง ฯลฯ ให้แก่นักกีฬา
	60,000
	อบต.
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการสนับสนุน ส่ง
เสริมนักกีฬา สร้างเสริมคน พัฒนาสังคมทำให้ชุมชนน่าอยู่
	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ อปท.ที่จัดการแข่งขันกีฬา
	20,000
	สนามกีฬากลาง
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวมทั้งหมด
	290,000
	


-22-
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

แผนงานการเกษตร  
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	20,000
	หมู่ที่ 1-6
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	  20,000
	หมู่ที่ 1-6
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	30,000
	หมู่ที่ 1-6
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวมทั้งหมด
	70,000
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง  
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	เงินสำรองจ่าย
	จ่ายเงินช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย
	500,000
	หมู่ที่ 1-6
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
	จ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากจน 
 
	20,000
	อบต.
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ทุนสำหรับส่งเสริมการศึกษาท้องถิ่น
	จ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากจน 

	14,000
	
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวมทั้งหมด
	534,000
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

แผนงานเคหะและชุมชน 
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ
	อุดหนุนเงินให้การไฟฟ้าเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน
	100,000
	หมู่ที่ 1-6
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  
	
	

	2
	โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าตามสถานที่ต่าง ๆ
	50,000
	หมู่ที่ 1-6
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวมทั้งหมด
	150,000
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการก่อสร้าง
คูระบายน้ำ คสล.สายกลาง – บ้านเยาะแม
(หมู่ที่ 2)
	คูระบายน้ำ คสล. 
กว้าง 0.60 เมตร
ยาว  120  เมตร
หนา 0.60 เมตร
	460,000
	หมู่ที่ 2
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  
	
	

	2
	โครงการก่อสร้าง
คูระบายน้ำ คสล.สายดูซงตาวา – กูโบร์ (หมู่ที่ 3)
	คูระบายน้ำ คสล. 
กว้าง 0.60 เมตร
ยาว  270  เมตร
หนา 0.65 เมตร
	810,000
	หมู่ที่ 3
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.สายกูแบบาเดาะ –
บาตูกาเวาะ (หมู่ที่ 1)
	ทางเท้า คสล. 
กว้าง 2 เมตร
ยาว  320  เมตร
หนา  0.15  เมตร
	660,000
	หมู่ที่ 1
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลือมุ – ปากซอย
(หมู่ที่ 5)
	ถนน คสล. 
กว้าง 3 เมตร
ยาว  147  เมตร
หนา  0.15  เมตร
ไหล่ทาง  0.20  เมตร
	440,000
	หมู่ที่ 6
	กองช่าง
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	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง พร้อมหินคลุก สายบาลาเซาะลือมุ – กูโบร์
บาเละฮูลู (หมู่ที่ 5)
	ถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร
ยาว  400  เมตร 
หนา  0.15  เมตร
	210,000
	หมู่ที่ 5
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต สายกูแบลีเตาะ – พงมือแย (หมู่ที่ 4)
	ถนนลาดยาง
กว้าง 3 เมตร
ยาว  210  เมตร 
หนา  0.60  เมตร
	1,050,000
	หมู่ที่ 4
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง
	รั้ว คสล.

	1,150,000
	อบต.
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์
	อาคาร กว้าง  5  เมตร
ยาว  12  เมตร
	400,000
	หมู่ที่ 2
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (k)
	จ่ายเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา
	250,000
	อบต.
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวมทั้งหมด
	5,430,000
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	450,000
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการจัดทำเว็บไซด์ อบต.
	ค่าจ้างในการจัดทำ ดูแลเว็บไซด์ อบต.
	10,000
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าที่พัก ฯลฯ
	200,000
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรของ อบต.
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	30,000
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการส่งเสริมองค์กรท้องถิ่นใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	30,000
	อำเภอ
รามัน
	สำนักปลัด
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	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6
	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอรามัน
จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
	ขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท.ในพื้นที่ อำเภอรามัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน เช่น ค่าจ้าเหมาบริการลูกจ้าง ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ ฯลฯ
	255,000
	ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน
อำเภอ
รามัน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  
	
	

	7
	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	30,000

	อบต.
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	โครงการบริการข่าวสารประจำวัน
	จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
	30,000
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	โครงการปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	30,000
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์สำนักงาน อบต.
	จ้างเหมาปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน อบต.
	20,000
	อบต.
	สำนักปลัด
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	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	11
	โครงการกฎหมายน่ารู้
สู่ชุมชน
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	20,000
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน
	50,000
	หมู่ที่ 
1 - 6
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	10,000
	หมู่ที่ 
1 - 6
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	โครงการอบรมให้ความรู้
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีป้าย
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	10,000
	อบต.
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวมทั้งสิ้น
	1,175,000
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจัดเวทีประชาคม
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	10,000
	หมู่ที่ 1-6
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  
	
	

	2
	โครงการ อบต.สัญจร
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	10,000
	หมู่ที่ 1-6
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวมทั้งสิ้น
	20,000
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการอบรมวิถีชีวิตมุสลิม
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	50,000
	
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  
	
	

	2
	โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	100,000
	มัสยิด จำนวน 9

มัสยิด
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการรอมฎอนสัมพันธ์
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	100,000
	อบต.
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการเพิ่มศักยภาพอบรมดูงานผู้นำ
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	100,000
	อบต.
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวมทั้งสิ้น
	350,000
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	ค่าตอบแทน อปพร.
	จ่ายค่าตอบแทน อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ
	100,000
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  
	
	

	2
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	10,000
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	10,000
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและ
ป้องกันภัยแก่กู้ชีพกู้ภัยและประชาชนทั่วไป
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	40,000
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้วิทยุสื่อสาร
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	80,000
	อบต.
	สำนักปลัด
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	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6
	โครงการเพิ่มศักยภาพ
จิตอาสาภัยพิบัติ
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	60,000
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  
	
	

	7
	โครงการเพิ่มศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันฝ่าย
พลเรือน อปพร.
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	300,000
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและ
ป้องกันภัยแก่นักเรียนในพื้นที่ตำบลบือมัง
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	30,000
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวมทั้งสิ้น
	630,000
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แบบ ผด. 02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา
*************************
          1. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์


1.1 แผนงานสาธารณสุข



งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
	ลำดับที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียด
ของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	เครื่องพ่นละอองฝอยแบบสะพายหลัง 

	- เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองแบบสะพายหลัง จำนวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะ
- เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ

- กำลังเครื่องยนต์ 2 แรงม้า
- ปั้มลมโรตารี่ ปลอดการบำรุงรักษา
	174,000
	อบต.
	กอง
สาธารณสุข
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	ลำดับที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียด
ของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	- ความเร็วลมที่หัวฉีด ประมาณ 200 เมตร/วินาที
- ขนาดถังบรรจุน้ำยา 3 ลิตร
- ขนาดถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง 0.7 ลิตร
- ขนาดละออง (VMD) เล็กกว่า 30 ไมโครเมตร
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	ลำดับที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียด
ของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2
	เตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาลกูชีพกู้ภัย
	- เป็นค่าจัดซื้อเตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาลกู้ชีพ กู้ภัย
คุณลักษณะ
- โครงสร้างรถส่วนใหญ่ทำจากอลูมิเนียม
- สามารถปรับในท่านั่ง และปรับนอน ปรับสูง-ต่ำได้
- พื้นรถเข็นผู้ป่วย ทำด้วยอลูมิเนียม
- เบาะนอนรถเข็นผู้ป่วยหนา 2 นิ้ว ทำด้วยฟองน้ำเกรด A หุ้มหนังเทียม
- มีราวกั้นเตียง 2 ข้าง และเข็มขัดรัดผู้ป่วย 2 เส้น ป้องกันผู้ป่วยตก
	45,000
	อบต.
	กอง
สาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  
	
	

	รวมทั้งหมด
	219,000
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          2. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน



งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียด
ของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์

	- เป็นค่าจัดซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ 5 ฟิลิฟดา (ระบบอัตโนมัติ)
คุณลักษณะ
- กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง
- กำลังขยาย 30 เท่า
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร
- ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปตา
	103,000
	อบต.
	กองช่าง
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	ลำดับที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียด
ของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2
	เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา
	- เป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา
คุณลักษณะ
- มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง
- มีจอภาพแสดงผลแบ LCD 
- บันทึกข้อมูลตำแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด และสร้างเส้นทางได้ 200 เส้นทาง
- มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB post แบบ Hi-Speed
	24,500
	อบต.
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวมทั้งหมด
	127,500
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แบบ ผด. ๐๑





ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน





องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น





คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น





รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา





- หน่วยงานส่วนกลาง 


- ส่วนภูมิภาค 


- รัฐวิสาหกิจและ


- หน่วยงานอื่นๆ





คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น





จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน





คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น





เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น





คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น





พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน





คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น





เสนอผู้บริหารท้องถิ่น





ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน





ผู้บริหารท้องถิ่น





ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วไปและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน








